中电信人工智能公司

立项报告

项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 星辰智能体平台 |
| 项目编号 | TBD-2026-0001 |
| 申请部门 | AI平台事业部 |
| 项目负责人 | （待定） |
| 申请日期 | 2026-06-04 |

一、项目背景

1.1 行业背景

当前企业数字化转型的核心痛点在于：大量重复性工作占据员工时间，信息孤岛导致决策效率低下，跨系统操作复杂度高。智能体技术作为AI应用的下一代范式，能够通过自然语言交互自动完成多步骤任务，从根本上解决上述问题。

1.2 政策背景

国务院《新一代人工智能发展规划》（国发〔2017〕35号）明确提出到2030年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平。

工业和信息化部《"十四五"大数据产业发展规划》将智能分析与决策列为重点发展方向。

国务院国资委持续推进国有企业数字化转型专项行动，要求中央企业加快布局人工智能等战略性新兴产业。

国家数据局发布的《"数据要素×"三年行动计划（2024-2026年）》进一步推动数据要素与人工智能技术深度融合。

上述政策环境为本项目的建设与推广提供了坚实的政策支撑和市场机遇。

1.3 公司战略关联

中电信人工智能公司依托中国电信的算力基础设施和运营商数据优势，已在AI大模型领域形成完整技术栈。星辰大模型系列已在政务、金融、医疗等领域落地应用，积累了丰富的行业经验和客户基础。

本项目作为星辰大模型向桌面端智能体延伸的关键产品，是公司"云网融合+AI赋能"战略的重要落子，将有效拓展公司在政企智能办公市场的布局。

二、市场分析

2.1 市场规模与增长

根据国际市场研究机构IDC报告，2024年全球AI Agent市场规模约为52亿美元，预计到2030年将达到471亿美元，年复合增长率（CAGR）约为44.3%。

中国市场方面，据艾瑞咨询预测，2025年中国AI Agent市场规模将突破200亿元人民币，其中企业级智能体平台是增长最快的细分领域。

随着国产大模型成熟度持续提升和企业数字化转型深入推进，政企客户对安全可控的桌面端智能体产品需求旺盛，市场增长空间广阔。

2.2 竞争格局

国外方面，OpenAI（ChatGPT+GPTs）、Google（Gemini+Agents）、Microsoft（Copilot+Studio）均已推出智能体产品，主要面向云端消费级和企业级市场。

国内方面，百度（文心智能体）、阿里（通义智能体）、字节跳动（Coze）等头部互联网企业均在积极布局智能体平台。

本项目的核心差异化优势在于"离线优先+企业安全"——桌面端本地处理能力保障数据安全，技能生态体系满足行业定制需求，在政企市场中形成独特竞争壁垒。

2.3 目标用户

主要用户群体包括：央企及国企办公人员、政府机关工作人员、科研院所研究人员。

上述用户对数据安全有刚性要求，日常工作涉及大量文档处理、数据分析和信息检索任务，亟需通过智能化工具提升工作效率。

三、产品方案

3.1 产品定位

星辰智能体平台定位为"面向政企用户的离线优先、安全可控的桌面端AI智能体平台"。

产品以内置星辰大模型的本地推理能力为核心技术底座，在保障企业数据不出本地的安全前提下，提供智能文档处理、数据分析与信息检索等核心能力。

通过开放技能生态市场，支持行业定制化需求，打造安全、高效、开放的智能办公新范式。

3.2 核心功能

（1）智能文档处理：支持Word、Excel、PPT的智能生成与编辑，实现文档自动化处理。

（2）数据分析：提供Excel数据清洗、汇总、图表生成等一站式数据分析能力。

（3）信息搜集：支持网络信息检索与智能报告生成，帮助用户快速获取和整理信息。

（4）技能生态：支持自定义技能的导入、创建与分享，构建开放的技能生态体系。

3.3 技术架构

（1）星辰大模型：已发布多模态大模型，支持文本、图片、音频的理解与生成，在多项权威评测中位居国产模型前列。

（2）算力平台：拥有自建智算中心，总算力充沛，支持大规模模型训练与高效推理。

（3）行业数据：依托运营商数据优势，具备海量高质量训练数据。

本项目在技术层面采用"端侧推理+云端协同"架构，将星辰大模型经量化优化后部署于桌面端，实现低延迟离线推理，同时支持按需调用云端算力完成复杂任务。

四、实施计划

第一阶段（2026年Q3）：MVP版本开发。完成核心文档处理和数据分析功能，启动内部测试与体验优化。

第二阶段（2026年Q4-2027年Q1）：功能完善与性能提升。上线技能生态市场Beta版，开展首批种子用户定向试用，收集反馈进行迭代优化。

第三阶段（2027年Q2-Q3）：商用版本正式发布。完成信息安全等级保护认证与私有化部署方案，正式面向政企客户规模化推广。

五、投资估算

（1）人力成本：研发团队约30人（含算法、工程、产品、测试），年度人力成本约1,500万元。

（2）算力资源：模型训练与推理算力租赁费用，年度预算约800万元。

（3）外部采购：第三方软件授权与安全认证费用，年度预算约200万元。

（4）运营推广：市场推广与客户支持费用，年度预算约300万元。

年度总投资估算约2,800万元。

六、风险评估

（1）技术风险：大模型端侧推理速度与本地资源消耗的平衡问题。应对措施：采用模型量化、剪枝等端侧优化技术，建立分级推理机制，保障主流硬件配置下的流畅体验。

（2）市场风险：竞品快速迭代可能导致差异化优势减弱。应对措施：持续投入技能生态建设，强化离线安全核心壁垒，通过客户粘性和行业定制化建立竞争护城河。

（3）安全风险：本地模型的安全性与合规性审查要求。应对措施：建立常态化安全审计机制，推进信息安全等级保护三级认证和商用密码应用安全性评估。

（4）人才风险：人工智能领域人才竞争激烈，存在核心人才流失可能。应对措施：建立有竞争力的薪酬激励体系和持续的人才培养机制，确保核心技术团队稳定。

AIGC标识: 0f6f1539-2d46-4f01-91be-45fbec03ebac