一、合同基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 合同名称 | 技术服务合作合同 |
| 合同类型 | 技术服务合同 |
| 合同当事人 | 甲方：中电信人工智能科技（北京）有限公司；乙方：北京智数科技有限公司 |
| 签订时间 | 2026年5月1日 |
| 合同期限 | 自合同签订之日起6个月 |
| 合同金额 | 人民币壹佰贰拾万元整（¥1,200,000.00） |

二、业务模式概述

简要描述：甲方委托乙方提供大数据分析平台的技术开发服务，涵盖数据采集、数据清洗、数据建模和数据可视化四个模块。项目总工期6个月，按里程碑分期支付，每个模块完成后需经甲方验收。

三、核心条款要素

3.1 交易要素

| 要素 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 标的物/服务内容 | 大数据分析平台技术开发（数据采集、数据清洗、数据建模、数据可视化四个模块） |
| 数量规格 | 四个模块，按甲方需求文档开发 |
| 价格构成 | 固定总价120万元 |
| 支付方式 | 合同签订后支付30%（36万元）；第一个里程碑验收后支付30%（36万元）；项目终验后支付40%（48万元） |
| 交付方式 | 按模块交付，每个模块验收合格后进入下一模块 |

3.2 权利义务分配

甲方主要权利义务：

- 提供需求文档

- 对每个模块进行验收

- 按时支付合同款项

- 对乙方技术成果享有知识产权

乙方主要权利义务：

- 按照需求文档完成技术开发

- 每个模块需经甲方验收

- 将全部技术成果知识产权转让给甲方

- 不得将技术成果用于其他项目或提供给第三方

3.3 履行保障条款

| 条款类型 | 具体约定 |
| --- | --- |
| 违约责任 | 未按期交付，每延迟一天支付合同总额0.5%的违约金（其他违约情形未具体约定） |
| 担保措施 | 未约定 |
| 验收标准 | 未约定具体的验收标准和程序 |
| 质量保证 | 未约定 |

3.4 风险分担与特殊约定

风险分担：

- 不可抗力：未约定

- 保密义务：双方对商业秘密和技术秘密保密，保密期限为合同终止后3年

特殊约定：

- 知识产权：乙方产生的所有技术成果归甲方所有

- 禁止利用：乙方不得将技术成果用于其他项目或提供给第三方

3.5 争议解决与合同终止

| 项目 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 争议解决方式 | 协商解决；协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼 |
| 合同变更 | 未约定 |
| 合同解除 | 未约定 |
| 适用法律 | 未约定 |

四、关键时间节点

- 合同签订日（2026年5月1日）：合同生效

- 合同签订后：支付30%首付款（36万元）

- 各模块开发周期：每个模块开发完成->甲方验收->进入下一模块

- 第一个里程碑验收后：支付30%（36万元）

- 项目终验：六个自然月（自合同签订之日起）

- 项目终验后：支付40%尾款（48万元）

- 合同终止后3年：保密期限届满